Dokument-ID: 1189651 | Wolfgang Mader | Muster
| Übersicht

# Projektziele für ein NISG 2026-Umsetzungsprojekt

Die Projektziele für ein KMU (kleines oder mittleres
Unternehmen), das als wichtige Einrichtung gilt, sollten auf die
spezifischen Anforderungen der NIS-2-Richtlinie und des NISG 2026
zugeschnitten sein und gleichzeitig den begrenzten Ressourcen und
Kapazitäten eines KMU Rechnung tragen. Nachstehend ein Vorschlag
für präzise und erreichbare Projektziele:

## Projektziele für ein NIS-2-Umsetzungsprojekt in einem KMU

### 1. Erfüllung gesetzlicher Anforderungen

- Ziel: Sicherstellen, dass das Unternehmen die Vorgaben der
NIS-2-Richtlinie und des NISG 2026 vollständig erfüllt

- Ergebnis: Nachweis der Compliance durch eine interne Prüfung
oder ein Audit sowie die Bereitstellung der erforderlichen
Dokumentationen und Berichte für Behörden

### 2. Aufbau eines Risikomanagementsystems

- Ziel: Etablieren eines strukturierten Risikomanagementsystems,
das Risiken für IT-Systeme und Geschäftsprozesse identifiziert,
bewertet und minimiert

- Ergebnis: Erstellung eines Risikoregisters mit priorisierten
Maßnahmen zur Risikominderung und kontinuierlicher Überwachung

### 3. Implementierung grundlegender Sicherheitsmaßnahmen

- Ziel: Einführung von praktikablen und skalierbaren technischen
und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen

- Technisch: Implementierung von Multi-Faktor-Authentifizierung
(MFA), Verschlüsselung und Sicherheitsupdates

- Organisatorisch: Entwicklung eines Notfallplans und Schulung
der Mitarbeiter

- Ergebnis: Erfüllung der Mindestanforderungen der
NIS2-Richtlinie, um die Sicherheit der Netz- und
Informationssysteme zu gewährleisten

### 4. Aufbau eines Vorfallsmanagements

- Ziel: Einführung eines Systems zur Erkennung, Analyse und
Meldung von Sicherheitsvorfällen gemäß den gesetzlichen
Anforderungen

- Ergebnis: Meldung von Sicherheitsvorfällen innerhalb der
gesetzlich vorgegebenen Fristen, einschließlich Frühwarnung binnen
24 Stunden, Meldung binnen 72 Stunden und Abschlussbericht binnen
eines Monats

### 5. Etablierung einer Lieferkettensicherheit

- Ziel: Sicherstellen, dass Lieferanten und Dienstleister, die
Zugriff auf kritische Systeme oder Daten haben, ebenfalls
angemessene Sicherheitsstandards einhalten

- Ergebnis: Überprüfung bestehender Lieferantenverträge und
Einführung klarer Sicherheitsanforderungen

### 6. Aufbau einer Sicherheitskultur

- Ziel: Sensibilisierung der Mitarbeiter für
Cybersicherheitsrisiken und Einführung eines Bewusstseins für die
Bedeutung von Sicherheitsrichtlinien

- Ergebnis: Durchführung von Schulungen und
Sensibilisierungskampagnen sowie Förderung der
Mitarbeitermotivation zur Einhaltung der Sicherheitsstandards

### 7. Effiziente Nutzung von Ressourcen

- Ziel: Sicherstellen, dass die Umsetzung der NIS-2-Anforderungen
im Rahmen der bestehenden finanziellen und personellen Ressourcen
erfolgt, ohne Registrierung, Governance, Nachweisführung und
Kernprozesse zu gefährden

- Ergebnis: Identifikation von kosteneffizienten Lösungen, die
den Sicherheitsanforderungen entsprechen, ohne die Kernprozesse des
Unternehmens zu beeinträchtigen

### 8. Schaffung von Dokumentationsstandards

- Ziel: Aufbau einer zentralen und revisionssicheren
Dokumentation der Sicherheitsmaßnahmen und -prozesse

- Ergebnis: Bereitstellung von Compliance-Dokumentationen,
Registerdaten, Selbstdeklaration, Risikobewertungen, Auditberichten
und Notfallplänen für interne Zwecke und behördliche
Anforderungen

### 9. Vorbereitung auf Audits

- Ziel: Sicherstellen, dass das Unternehmen jederzeit bereit ist,
interne Audits sowie behördlich angeforderte externe Nachweise zu
bestehen

- Ergebnis: Abschluss eines internen Audits mit einem
Maßnahmenkatalog und Vorbereitung auf behördliche
Überprüfungen

### 10. Sicherstellung der Nachhaltigkeit

- Ziel: Aufbau eines Prozesses, der die kontinuierliche
Verbesserung der Cybersicherheit auch nach Abschluss des Projekts
gewährleistet

- Ergebnis: Einführung eines Mechanismus zur regelmäßigen
Überprüfung und Aktualisierung der Sicherheitsmaßnahmen

## Beispiel für SMART-Projektziele

SMART (Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch, Terminiert)
formulierte Ziele für ein KMU könnten wie folgt aussehen:

- Risikomanagementsystem einführen:
Bis zum Ende des Projekts wird ein Risikoregister erstellt, das
mindestens 90 % der identifizierten Risiken priorisiert und
geeignete Maßnahmen definiert.

- Sicherheitsmaßnahmen implementieren:
Innerhalb von 6 Monaten wird in allen kritischen Systemen eine MFA
und eine regelmäßige Backup-Strategie implementiert.

- Vorfallsmanagement einführen:
Bis zum Projektabschluss wird ein Vorfallsmanagementsystem
etabliert, das die Meldung erheblicher Cybersicherheitsvorfälle
binnen 24 Stunden anstößt, die 72-Stunden-Meldung vorbereitet und
den Abschlussbericht binnen eines Monats ermöglicht.

- Mitarbeiterschulungen durchführen:
80 % der Mitarbeiter nehmen innerhalb von 3 Monaten an einem
Cybersicherheitsschulungsprogramm teil.

- Dokumentation bereitstellen:
Alle erforderlichen Dokumentationen (zB Sicherheitsrichtlinien,
Auditberichte) werden spätestens 2 Wochen vor der geplanten
internen Prüfung fertiggestellt.

## Ergebnisse der Phase

Nach Abschluss der Projektvorbereitung und Zieldefinition sollte
das KMU über folgende Ergebnisse verfügen:

- Klar formulierte und priorisierte Projektziele

- Ein genehmigter Projektauftrag mit klar definiertem Umfang

- Ein zugewiesenes Projektteam mit klaren Rollen und
Verantwortlichkeiten

- Ein erster Maßnahmenplan zur Erreichung der Ziele

- Sicherstellung von Ressourcen für die Umsetzung der Ziele